| LOGICKÝ RÁMEC - Projekt: Dobudování „Centra mládeže“ v Mošnově | Název programu: | SROP |
| --- | --- | --- |
| Předkladatel : obec Mošnov, 742 51 Mošnov 175 | Celkové náklady: 5 298 691 Kč | Celkové uznatelné náklady: 5 298 691 Kč |
| Hlavní cíl | Objektivně ověřitelné indikátory | Zdroje k ověření |  |
| Rozšíření infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů v regionech Neintegrace znevýhodněných skupin obyvatelstva do komunity a k pracovnímu uplatnění Posílení sociální stability a soudržnosti obyvatelstva a omezení sociálně patologických jevů Zlepšení přístupu lidí ze znevýhodněných oblastí k sociálnímu a kulturnímu rozvoji Prevence sociální exkluze Zmírnění sociálního znevýhodnění ve venkovských oblastech | Zrekonstruovaná budova ve středu obce Smysluplné naplnění volného času dětí a mládeže Vznik a podpora nových vzdělávacích a volnočasových aktivit pro mládež a děti Snížený výskyt soc. patologických jevů a drobné kriminality mládeže Zvýšená zaměstnanost absolventů škol Zvýšená úroveň vzdělanosti rizikových skupin obyvatel Nové pracovní příležitosti Rozšířené možnosti vzdělávání a společ. vyžití obyvatel obce a mikroregionu Zvýšená informovanost obyvatel obce a okolí | Statistika OÚ Fotodokumentace Šetření na místě Statistika návštěvnosti knihovny, internetové kavárny, info centra Přehled členů jednotlivých klubů Statistika ÚP Statistika PČR |  |
| Účel/cíl projektu | Objektivně ověřitelné indikátory | Zdroje k ověření | Předpoklady/rizika (vnější) |
| Zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů Posílení stability a soudržnosti obyvatelstva a omezení sociálně patologických jevů Zlepšení přístupu lidí za znevýhodněných oblastí k sociálnímu a kulturnímu rozvoji Prevence sociální exkluze a kriminality Zmírnění sociálního znevýhodnění | 1 zrekonstruovaná budova č. 96 1 nové centrum volného času pro mládež 1nové informační centrum 1 zmodernizovaná knihovna 2 nové klubovny 20% nárůst počtu návštěvníků knihovny 20% nárůst členů jednotlivých klubů 10% nárůst informovanosti a vzdělání obyvatel obce a regionu 10% nárůst počtu nově příchozích obyvatel do obce Spokojenost a stabilizace občanů Nový estetický vzhled budovy a jejího okolí | Statistika OÚ Fotodokumentace Evidence návštěvnosti knihovny, internetové kavárny a info centra Evidence členů jednotlivých klubů | Přímá účast mladých na realizaci projektu formou brigád Zájem dětí a mládeže o vzdělávací programy Nepochopení a nezájem mládeže Zájem obyvatel obce a celého regionu o pořádání vzdělávacích, kulturních a společenských akcí Zájem turistu o návštěvu lokality Demografický vývoj obyvatel |
| Výstupy projektu | Objektivně ověřitelné indikátory | Zdroje k ověření | Předpoklady/rizika (vnější) |
| Zrekonstruovaná bezbarierová budova Centra vzdělávacích a spolkových aktivit mládeže Vznik nových vzdělávacích prostor Vznik nových prostor pro klubovny Vznik internetové kavárny Vznik informačního centra Rozšířené prostory knihovny Nové vzdělávací kurzy pro děti, mládež absolventy škol a rizikové skupiny obyvatel Vzdělávací kurzy pro ostatní občany obce a regionu Eliminace sociálně patologických jevů a drobné kriminality mládeže Vznik nových pracovních příležitostí Modernizace a vyšší vybavenost knihovny Zvýšený počet návštěvníků knihovny Vytvořeny nové pracovní příležitosti Úprava vzhledu budovy a jejího okolí | 1 zrekonstruovaná budova č. 96 o zastavěné ploše 198,44 m2 1 internetová kavárna o ploše 12,2 m2 2 klubovny o ploše 27,13 m2 1 informační centrum o ploše 12,66 m2 1 knihovna o ploše 26,84 m2 1 širokopásmové připojení k internetu 7 nových uživatelských míst s veřejným přístupem k internetu 3 školící programy pro děti a mládež 3 vzdělávací programy pro absolventy škol 2 přednášky pro děti a mládež na vybrané téma 2 vzdělávací programy pro děti ZŠ 1 vzdělávací program pro rizikové skupiny obyvatel 2 školící programy Internet 1 nově vytvořené pracovní místo 20% nárůst návštěvníků knihovny 10 % nárůst návštěvníků obce 20% nárůst členů jednotlivých klubů 10% nárůst informovanosti a vzdělání obyvatel obce a regionu 1 venkovní informační tabule 3 ks venkovních laviček 2 ks stojanů na kola Zpevněná venkovní plocha 60,14 m2 Upravené venkovní plochy a udržovaná veřejná zeleň | Projektová dokumentace Stavební deník Kolaudační dokumentace Monitorovací zpráva a hodnocení realizace projektu Fotodokumentace Evidence majetku a inventurní seznamy obce Statistika vzdělávací organizace Regionální tisk Archiv OÚ www stránky obce a mikroregionu | Výběr vhodného dodavatele a provedení stavby v požadovaném rozsahu a kvalitě s ohledem na její požadavek bezbariérovosti Vhodně a účelně zvolené vnitřní vybavení Výběr vhodných it- technologií Zajištění specializovaných lektorů výukových programů Vysokorychlostní připojení na Internet Zabezpečení financování provozu kluboven, internetové kavárny, info centra a knihovny Zajištění dobré informovanosti o konání vzdělávacích, kulturních a společenských akcí |
| Aktivity projektu | Prostředky/vstupy | Časový rámec aktivit | Předpoklady/rizika (vnější) |
| Vytvoření analýzy potřeb Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení Zpracování žádosti o dotaci a její odevzdání Výběr a hodnocení projektů Předpokládaný podpis smlouvy - začátek projektu Příprava zadávací dokumentace k výběrovému řízení Výběr dodavatelů Rekonstrukce budovy č. 96 – začátek realizace Vybavení interiéru Okolní úpravy a výsadba veřejné zeleně Ukončení realizace - přejímka stavby Vytvoření 1 pracovního místa Realizace vzdělávacích a školicích programů Zpracování výsledných monitorovacích zpráv a auditu Následné finanční vypořádání dotace – konec projektu | Analýza potřeb Projektová dokumentace Vlastní finanční prostředky Finanční dotace podnikatelských subjektů Stavební kapacita Materiál, zařízení Stavební dozor Odborné poradenství | 12/01 02/02 06/04 07/04 10/04 11/04 01/05 05/05 07/06 07/06 07/06 07/06 07/06 07/07 08/06 11/06 | Zajištění finančních prostředků na spolufinancování Částečný podíl dětí a mládeže na dostavbě „jejich“ centra formou dobrovolných brigád Včasné dodávky materiálu Včasné dodávky technologií Kvalita výukových programů |
|  | Předběžné podmínky |
|  | Vydání stavebního povolení Včasné zahájení SROP Projekt obstojí v konkurenci ostatních a bude vybrán ve SROP (bez dotace je projekt realizovatelný pro obec postupně po více etapách) Schválení záměru zastupitelstvem obce |