| LOGICKÝ RÁMEC - Projekt: Dobudování „Centra mládeže“ v Mošnově |  | Název programu: | # SROP |
| --- | --- | --- | --- |
| Předkladatel : obec Mošnov, 742 51 Mošnov 175 |  | Celkové náklady: 5 298 691 Kč | Celkové uznatelné náklady: 5 298 691 Kč |
| Hlavní cíl | Objektivně ověřitelné indikátory | Zdroje k ověření |  |
| - Rozšíření infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů v regionech - Neintegrace znevýhodněných skupin obyvatelstva do komunity a k pracovnímu uplatnění - Posílení sociální stability a soudržnosti obyvatelstva a omezení sociálně patologických jevů - Zlepšení přístupu lidí ze znevýhodněných oblastí k sociálnímu a kulturnímu rozvoji - Prevence sociální exkluze - Zmírnění sociálního znevýhodnění ve venkovských oblastech | - Zrekonstruovaná budova ve středu obce - Smysluplné naplnění volného času dětí a mládeže - Vznik a podpora nových vzdělávacích a volnočasových aktivit pro mládež a děti - Snížený výskyt soc. patologických jevů a drobné kriminality mládeže - Zvýšená zaměstnanost absolventů škol - Zvýšená úroveň vzdělanosti rizikových skupin obyvatel - Nové pracovní příležitosti - Rozšířené možnosti vzdělávání a společ. vyžití obyvatel obce a mikroregionu - Zvýšená informovanost obyvatel obce a okolí | - Statistika OÚ - Fotodokumentace - Šetření na místě - Statistika návštěvnosti knihovny, internetové kavárny, info centra - Přehled členů jednotlivých klubů - Statistika ÚP - Statistika PČR |  |
| Účel/cíl projektu | Objektivně ověřitelné indikátory | Zdroje k ověření | Předpoklady/rizika (vnější) |
| - Zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů - Posílení stability a soudržnosti obyvatelstva a omezení sociálně patologických jevů - Zlepšení přístupu lidí za znevýhodněných oblastí k sociálnímu a kulturnímu rozvoji - Prevence sociální exkluze a kriminality - Zmírnění sociálního znevýhodnění | - 1 zrekonstruovaná budova č. 96 - 1 nové centrum volného času pro mládež - 1nové informační centrum - 1 zmodernizovaná knihovna - 2 nové klubovny - 20% nárůst počtu návštěvníků knihovny - 20% nárůst členů jednotlivých klubů - 10% nárůst informovanosti a vzdělání obyvatel obce a regionu - 10% nárůst počtu nově příchozích obyvatel do obce - Spokojenost a stabilizace občanů - Nový estetický vzhled budovy a jejího okolí | - Statistika OÚ - Fotodokumentace - Evidence návštěvnosti knihovny, internetové kavárny a info centra - Evidence členů jednotlivých klubů | - Přímá účast mladých na realizaci projektu formou brigád - Zájem dětí a mládeže o vzdělávací programy - Nepochopení a nezájem mládeže - Zájem obyvatel obce a celého regionu o pořádání vzdělávacích, kulturních a společenských akcí - Zájem turistu o návštěvu lokality - Demografický vývoj obyvatel |
| Výstupy projektu | Objektivně ověřitelné indikátory | Zdroje k ověření | Předpoklady/rizika (vnější) |
| - Zrekonstruovaná bezbarierová budova Centra vzdělávacích a spolkových aktivit mládeže - Vznik nových vzdělávacích prostor - Vznik nových prostor pro klubovny - Vznik internetové kavárny - Vznik informačního centra - Rozšířené prostory knihovny - Nové vzdělávací kurzy pro děti, mládež absolventy škol a rizikové skupiny obyvatel - Vzdělávací kurzy pro ostatní občany obce a regionu - Eliminace sociálně patologických jevů a drobné kriminality mládeže - Vznik nových pracovních příležitostí - Modernizace a vyšší vybavenost knihovny - Zvýšený počet návštěvníků knihovny - Vytvořeny nové pracovní příležitosti - Úprava vzhledu budovy a jejího okolí | - 1 zrekonstruovaná budova č. 96 o zastavěné ploše 198,44 m2 - 1 internetová kavárna o ploše 12,2 m2 - 2 klubovny o ploše 27,13 m2 - 1 informační centrum o ploše 12,66 m2 - 1 knihovna o ploše 26,84 m2 - 1 širokopásmové připojení k internetu - 7 nových uživatelských míst s veřejným přístupem k internetu - 3 školící programy pro děti a mládež - 3 vzdělávací programy pro absolventy škol - 2 přednášky pro děti a mládež na vybrané téma - 2 vzdělávací programy pro děti ZŠ - 1 vzdělávací program pro rizikové skupiny obyvatel - 2 školící programy Internet - 1 nově vytvořené pracovní místo - 20% nárůst návštěvníků knihovny - 10 % nárůst návštěvníků obce - 20% nárůst členů jednotlivých klubů - 10% nárůst informovanosti a vzdělání obyvatel obce a regionu - 1 venkovní informační tabule - 3 ks venkovních laviček - 2 ks stojanů na kola - Zpevněná venkovní plocha 60,14 m2 - Upravené venkovní plochy a udržovaná veřejná zeleň | - Projektová dokumentace - Stavební deník - Kolaudační dokumentace - Monitorovací zpráva a hodnocení realizace projektu - Fotodokumentace - Evidence majetku a inventurní seznamy obce - Statistika vzdělávací organizace - Regionální tisk - Archiv OÚ - www stránky obce a mikroregionu | - Výběr vhodného dodavatele a provedení stavby v požadovaném rozsahu a kvalitě s ohledem na její požadavek bezbariérovosti - Vhodně a účelně zvolené vnitřní vybavení - Výběr vhodných it- technologií - Zajištění specializovaných lektorů výukových programů - Vysokorychlostní připojení na Internet - Zabezpečení financování provozu kluboven, internetové kavárny, info centra a knihovny - Zajištění dobré informovanosti o konání vzdělávacích, kulturních a společenských akcí |
| Aktivity projektu | Prostředky/vstupy | Časový rámec aktivit | Předpoklady/rizika (vnější) |
| - Vytvoření analýzy potřeb - Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení - Zpracování žádosti o dotaci a její odevzdání - Výběr a hodnocení projektů - Předpokládaný podpis smlouvy - začátek projektu - Příprava zadávací dokumentace k výběrovému řízení - Výběr dodavatelů - Rekonstrukce budovy č. 96 – začátek realizace - Vybavení interiéru - Okolní úpravy a výsadba veřejné zeleně - Ukončení realizace - přejímka stavby - Vytvoření 1 pracovního místa - Realizace vzdělávacích a školicích programů - Zpracování výsledných monitorovacích zpráv a auditu - Následné finanční vypořádání dotace – konec projektu | - Analýza potřeb - Projektová dokumentace - Vlastní finanční prostředky - Finanční dotace podnikatelských subjektů - Stavební kapacita - Materiál, zařízení - Stavební dozor - Odborné poradenství | - 12/01 - 02/02 - 06/04 - 07/04 - 10/04 - 11/04 - 01/05 - 05/05 - 07/06 - 07/06 - 07/06 - 07/06 - 07/06 - 07/07 - 08/06 - 11/06 | - Zajištění finančních prostředků na spolufinancování - Částečný podíl dětí a mládeže na dostavbě „jejich“ centra formou dobrovolných brigád - Včasné dodávky materiálu - Včasné dodávky technologií - Kvalita výukových programů |
|  |  |  | Předběžné podmínky |
|  |  |  | - Vydání stavebního povolení - Včasné zahájení SROP - Projekt obstojí v konkurenci ostatních a bude vybrán ve SROP (bez dotace je projekt realizovatelný pro obec postupně po více etapách) - Schválení záměru zastupitelstvem obce |